#### Umowa nr Ip.7021.02.2021 			   Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- zawarta w dniu ……………………. 2021 r. w Komańczy pomiędzy:

  - Gminą Komańcza 38-543 Komańcza 166 NIP: 687-17-85-088 REGON: 370440755,

zwaną w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: ………………………………. Wójta Gminy Komańcza Gminy Komańcza Romana Bzdyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Rzepka,

- a

2. ……………………….. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………

zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”  łącznie zwanymi „Stronami”,

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130000 zł, na wykonanie robót budowlanych.

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót budowlanych pn. „Wymiana przepustu na  drodze gminnej położonej na działce nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza” stanowiące przedmiot umowy w zakresie:

- Rozebranie istniejącego przepustu ramowego – 14 m3

- Budowa przepustu typu HEL – COR 1,80 x 1,50 – 10m

- Poręcze ochronne na przepuście - 10m

- Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym podwodnym z kamienia ciężkiego lub średniego – 7m3

- Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata” mała o wymiarach elementów 90x60x10 cm – 8m2

Szczegółowy zakres przedmiotu umowę zawiera kosztorys ofertowy zadania.

- Do przedmiotu umowy należy:

dostawa materiałów niezbędnych do wykonania robót wskazanych w § 1 ust. 1 umowy  własnym transportem i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. drogi gminnej położonej na działce nr ewid  511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- rozładunku materiałów służących do wykonania umowy na miejsce wskazane w § 1 ust. 2 umowy,

- realizacji przedmiotu umowy,

- usuwania we własnym zakresie wszelkich kolizji na miejscu wskazanym w § 1 ust. 2 umowy uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy,

- wykonania wszelkich prac związanych z realizacją umowy bez zakłóceń w normalnym korzystaniu z nieruchomości wskazanej w § 1 ust. 2 umowy,

- wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody względem Zamawiającego i osób trzecich wynikłe w czasie transportu i rozładunku oraz spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 umowy.

§ 2

- Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie  do 21 dni od podpisania umowy.

- Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminów umownych, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:

- okoliczności, których nie można było przewidzieć,

- z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- z powodu siły wyższej.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć miejsce wykonywania robót przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa dla znajdujących się na tym terenie ludzi i mienia.

- Po zakończeniu wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren wykonywanych prac i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 4

      - Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także że będą one wyposażone w ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia, i w tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność m.in. za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

- przeszkolenie stanowiskowe.

      - Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

      - Wykonawca przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z umowy obowiązany jest dołożyć staranności wynikającej zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, w szczególności wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości netto: ……………. zł (słownie złotych: ……………………) powiększone o stawkę podatku VAT (23 %), razem brutto ………………. zł (słownie złotych : …………………………………………….)

- W uzgodnionej kwocie wynagrodzenia uwzględnione są wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty materiałowe.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po jego odbiorze przez Zamawiającego.

- Strony umowy ustalają, że rozliczenie odbędzie się fakturą końcową.

- Wystawienie faktury końcowej nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony umowy protokołu odbioru końcowego robót.

- Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

- Faktura powinna być na następuje dane: Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166 NIP: 687-17-85-088.

- Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku …………………………. prowadzony w Banku …………………………..

- Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Faktura wystawiona przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego – nie powoduje wymagalności zobowiązania Zamawiającego.

§ 6

      - Termin odbioru wyznacza Zamawiający, jednak nie później niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

      - Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, stwierdzając to w protokole:

- odmówić odbioru i wyznaczyć nowy termin, wzywając Wykonawcę do usunięcia wad dających się usunąć lub wykonania obowiązków, o których mowa w umowie, a z których Wykonawca się nie wywiązał;

- obniżyć wynagrodzenie bądź odstąpić od umowy jeżeli stwierdzi wystąpienie wad przedmiotu umowy nie dających się usunąć.

      - O fakcie usunięcia wad i usterek stosownie do treści § 6 ust. 3 lit a umowy Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

      - Jeżeli wady  nie zostaną usunięte w dodatkowym terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3 lit. a umowy Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy i w tym zakresie obniżyć przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie.

      - Po wypadkami wskazanymi w § 6 ust. 3 umowy Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

      - Termin gwarancji na zrealizowany przez wykonawcę przedmiot umowy wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

      - Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 7

1.  Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną za :

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający płaci Wykonawcy, chociażby nie poniósł on szkody, karę umowną za:

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Kary umowne podlegają kumulacji.

§ 8

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§9

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej Umowy.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.

| ……………………………. | …………………………. |
| --- | --- |
| Wykonawca: | Zamawiający: |

………………………….

Kontrasygnata Skarbnika Gminy: